**АДМИНИСТРАЦИЯ АНУФРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18 февраля 2021 г. № 9/1**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области» за 2020 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области №97 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области» за 2020 год.

 2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Ануфриевского сельсовета в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ануфриевского сельсовета А.М. Ракитина

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области»**

Целью программы является реализация на территории Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области проекта по благоустройству территории, включающего организацию пешеходных коммуникаций и уличных дорог

1. **Основные результаты, достигнутые в 2020 году**

- благоустройство территории, строительство детских игровых площадок д. Седмиховка и с.2-я Казанка.

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В результате реализации программы был реализованы 2 проекта по благоустройству территории (строительство детских игровых площадок д. Седмиховка и с.2-я Казанка Золотухинского района Курской области).

Расходы на реализацию муниципальной программы формировались за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, средств спонсорской помощи и добровольных пожертвований населения.

**3. Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем в муниципальную программу**

В 2020 году в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области» постановлениями № 18 от 26.03.2020г.

 **4**.**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На реализацию мероприятий программы было запланировано 105,0 тыс. руб., израсходовано 105,0 тыс. руб. или 100 %.

**5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

5.1.Степень реализации мероприятий оценивается для Программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Количество реализованных проектов: по плану предусмотрено 2; по факту 2. Выполнено на 100%.

5.2.Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году

Затраты: плановое назначение -105,0 тыс. руб.; Фактически произведенные затраты 105,0 тыс. руб. Выполнено на 100%.

5.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эффективность использования средств бюджета 100%.

5.4. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п / Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации Программы = 100/100=1;

СРп/п - степень реализации Программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации Программы признается высокой (коэффициент равен 1).