**АДМИНИСТРАЦИЯ АНУФРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.08.2018 г. № 75/1

п. Золотухино

Об утверждении плана-графика перехода

на предоставление муниципальных услуг

в электронной форме, предоставляемых Администрацией

Ануфриевского сельсовета Золотухинского района

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г.

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» , Администрация Ануфриевского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2018-2019 годы (приложение)

2.Разместить план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте Администрации Ануфриевского сельсовета в сети Интернет для доступа заявителей.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ануфриевского сельсовета В.К.Маслов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Ануфриевского сельсовета  № 75/1 от 22.08.2018  **ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**  **ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АНУФРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  услуги, предоставляемое Администрацией Ануфриевского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте Администрации Ануфриевского сельсовета | II этап  Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений Ануфриевского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Курской области | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления  услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Курской области | V этап  Обеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Курской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) | Администрация Ануфриевского  сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. |
| 2 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов | Администрация Ануфриевского сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г. | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 3 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Ануфриевского сельсовета , специалист | До 01.08.2017 г. | До 01.08.2017 г | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. | До  01.01.2019 г. |
| 4 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории сельского поселения, в собственность или аренду без проведения торгов | Администрация Ануфриевского  сельсовета , специалист | До 01.08.2018г. | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До 01.01.2019г. |
| 5 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности, расположенных на территории сельского поселения, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование | Администрация Ануфриевского  сельсовета, специалист | До 01.08.2018 г. | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. |
| 6 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Администрация Ануфриевского сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |
| 7 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории сельского поселения гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Администрация Ануфриевского сельсовета, специалист | До 01.08.2018г. | . До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г. | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019г. |
| 8 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Ануфриевского сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |
| 9 | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Ануфриевского сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |
| 10 | Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Ануфриевского  сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |
| 11 | Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста | Администрация Ануфриевского  сельсовета , специалист | До 01.08.2017 г | До 01.08.2017 г | До 01.01.2018г | До  01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г |
| 12 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории сельского поселения, в собственность или аренду на торгах | Администрация Ануфриевского  сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |
| 13 | Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства |  | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019г |
| 14 | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Ануфриевского  сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |
| 15 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам | Администрация Ануфриевского сельсовета , специалист | До 01.08.2018 г | До 01.08.2018 г | До 01.01.2019г | До  01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г |